附件:合同样本

合同类型：可行性研究报告（代项目建议书）编制
合同编号：

工程咨询服务合同

项目名称：广州医科大学附属第三医院荔湾院区谭兆楼手术
室改造为产房项目前期咨询服务              
委 托 方： 广州医科大学附属第三医院                
（甲方、客户）

受 托 方：                                         
（乙方、工程咨询单位）

签订日期：        年   月   日                     
签订地点：   广州市                                
中国工程咨询协会制

工程咨询服务合同

委托方（单位全称）： 广州医科大学附属第三医院     
住所地：  广州市荔湾区多宝路63号                 
法定代表人（或负责人）：                          
纳税人识别号：  12440100455350648D               
开 户 名： 广州医科大学附属第三医院               
开户银行： 中国银行广州荔湾支行                   
账　　号： 663957743468                           
项目联系人：                                      
通讯地址：  广州市荔湾区多宝路63号               
邮政编码： 510150  电话：  81292325  传真：    /   
受托方（单位全称）：                                
住所地：                                             
法定代表人（或负责人）：                            
工程咨询单位资信证书级别及编号：                    
开 户 名：                      
开户银行：                       
账　　号：                      
项目联系人：                    
通讯地址：                                          
邮政编码：         电话：           传真：          

委托方受托方双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和工程咨询行业有关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

根据委托方的委托要求，受托方应根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按时向委托方提交咨询成果。

第一条  委托项目名称及合同类型

（1） 委托项目名称：广州医科大学附属第三医院荔湾院
区谭兆楼手术室改造为产房项目前期咨询服务
（二）合同类型

	编号
	类型
	选择
	备注

	1
	规划咨询
	□
	

	2
	编制项目建议书
	(
	

	3-1
	编制
	项目可行性研究报告
	(
	

	3-2
	
	项目申请报告
	□
	

	3-3
	
	资金申请报告
	□
	

	4
	评估咨询
	□
	

	5
	工程项目管理
	□
	

	6
	项目后评价报告
	□
	

	7-1
	其他咨询
	编制/评估节能评估报告书
	□
	

	7-2
	
	编制/评估社会稳定风险评估报告
	□
	

	7-3
	
	实施方案
	□
	

	7-4
	
	初步设计评估咨询
	□
	

	7-5
	
	工程项目概预决算审查
	□
	

	7-6
	
	其他
	(
	


第二条  咨询项目概况

（一）建设地点：  广州市荔湾区多宝路63号   ；

（二）建设内容和规模：项目拟将现有手术室楼层改造为产房，在现有空调机组利旧，部分升级的基础上，开展装修装饰工程、部分机电工程、给排水和医用气体改造等内容，实现手术室到产房的功能转变。
（三）项目总投资：总投资估算约400万元（最终以批复文件为准）。

（四）项目需求：对项目进行前期研究，按照行政主管部门有关项目建议书及可行性研究报告的编制内容和深度等要求，编制符合政府主管部门和审批部门要求的可行性研究报告（代项目建议书），并包括为编制上述文件所进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘查、初步平面方案布置等与项目立项密切相关的工作，以及协助建设单位进行项目评审及报批工作，配合向相关审批部门做汇报和解决问题，根据业主、政府主管部门、审批部门审查组的评审意见修改、补充和完善报告。
上述报告除应包含可行性研究报告和项目建议书必要内容外，还应包含概念设计方案及相关图纸。图纸包括但不限于：总平面规划图、功能结构分析图、交通组织分析图、平面图、效果图等。

第三条  委托咨询服务的期限、地点及进度要求

（一）咨询的期限：自合同签订之日起至受托方完成合同项目下所有委托任务时止，服务期限不超过2年；

（二）咨询地点：广州市 ；

（三）进度要求： 合同签订并委托方提供资料清单后15个工作日内完成报告初稿。

第四条  协作事项

为保证受托方有效进行技术咨询工作，委托方应当向受托方提供下列协作事项：

1、提供技术资料：双方另行商定。

2、提供工作条件：指定项目负责人配合受托方的工作，协助受托方进行项目调研、收集资料或到现场踏勘。

3、委托方提供上述协作事项的时间及方式： 双方另行约定 。
4、本合同履行完毕后，上述技术资料和条件按以下方式处理： 受托方应依照委托方的书面通知在10个工作日内对上述技术资料按照委托方书面指令处理。

5、其它： 无  。

第五条  委托方的权利和义务

（一）委托方应在合同约定的时间内提供编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料，并协助受托方收集其他有关资料。

（二）在合同期内，委托方进行与本项目有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料，应及时提供给受托方，必要时可吸收受托方编制人员参加。造成费用增加和提交成果时间延误的，按本条第五款规定执行。

（三）委托方按照约定及时向受托方支付本合同费用。

（四）委托方在合同期内项目发生变化时应及时通知受托方。

（五）因委托方责任造成报告重大修改，或返工重做，应另行增加费用，其数额由双方另行商定，同时，提交成果的时间相应调整，双方另行签订补充协议。在合同期内项目发生变化时应及时通知受托方。

（六）对受托方提交的报告初稿或正稿，委托方应在10个工作日内审阅完毕并书面反馈受托方。审稿期满后20个工作日仍未反馈的，则视为委托方已认可受托方提交的报告内容，委托方须按合同第七条的约定向受托方支付咨询费用，需审批部门反馈的时间另计。

（七）受托方提交的咨询成果，委托方不得擅自修改、转让或转借给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由委托方承担。

第六条  受托方的权利和义务

（一）受托方应在合同约定的时间内完成咨询报告，使本报告达到合同规定的要求。

（二）受托方应对委托方提供的资料承担保密义务。

（三）未经委托方同意，受托方不得擅自将咨询成果提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由受托方承担。

（四）受托方应按合同约定向委托方提供咨询报告 8 份。若委托方要求增加咨询报告份数，受托方将按本单位规定收取咨询报告的文印工本费。

（五）受托方出具的咨询成果是在当前假定条件下经调查研究后所编制形成的专业咨询结论，只作为委托方申报实施 广州医科大学附属第三医院荔湾院区谭兆楼手术室改造为产房项目相关事项的参考依据，受托方不对项目实施后所出现的任何问题承担连带责任。

第七条  合同金额与付款方式

（一）合同金额： 含税总价为人民币       （￥       ），其中不含税价为￥       ，税率   %，税额为￥       。
（二）付款方式

（1）本合同生效后15个工作日内，委托方向受托方支付咨询费用总价30%，即人民币         （￥         ）；

（2）受托方提交报告正式文本（盖章版）、通过咨询成果验收后15个工作日内，委托方向受托方支付咨询费用总价70%，即人民币         （￥         ）；

（3）如因非受托方原因，报告未通过验收/取得批复/立项/其它，委托方仍需向受托方支付合同尾款。

第八条  交付与验收

双方确定，按以下标准和方式对受托方提交的咨询成果进行验收：

（一）交付内容

受托方提交咨询成果的形式：《广州医科大学附属第三医院荔湾院区谭兆楼手术室改造为产房项目可行性研究报告》。
（二）交付的形式、数量、时间及地点

以书面咨询报告作为咨询成果，则书面咨询成果的形式、数量、时间及地点为：

书面咨询报告（一式 8 份），电子资料 1 份。

时间：委托方对报告初稿审阅完毕并提出书面意见反馈给受托方后，如无重大修改，受托方于5个工作日内提交报告初稿（送审稿），待审批部门评审；根据审批部门的评审意见和要求，受托方进行完善和修正，提交报告正式文本。
地点：委托方所在地
（三）成果验收

委托方按 审查 方式（评审、审查或其他）对受托方完成的咨询成果进行验收，验收合格的，出具书面的咨询成果完成证明。

（1）咨询成果的验收标准：按照行政主管部门有关项目建议书及可行性研究报告的编制内容和深度等要求。
（2）咨询成果的验收方法：内容及深度要求达到审批部门的要求。
（3）验收的时间和地点：根据审批部门的评审要求，或由委托方自行组织，在广州市验收。
（4）在合同约定的验收期内仍不具备验收条件的或验收不合格的，经委托方同意可以给予受托方 5 个工作日的宽限期进行完善和修正。在宽限期内验收合格的，不视为违约；宽限期满仍不具备验收条件或验收不合格的，按第九条“违约责任”处理。

第九条  违约责任

（一）委托方的违约责任

1、委托方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导致受托方无法按期完成并提交咨询成果的，受托方有权按延误的时间予以顺延；造成咨询成果返工或修改时，委托方应按实际完成的工作量增付费用。

2、委托方因故要求中途终止合同时，应及时书面通知受托方。受托方不退还委托方支付的定金。若受托方已开展工作，委托方应按受托方实际完成的工作量支付相应的咨询费。

3、委托方未在约定时间内支付本合同咨询费用的，从应付咨询费用的次日起计算，每延误一天，向受托方按应付费用的2‰支付违约金，且受托方有权单反解除合同。

4、委托方承担违约责任，受托方向委托方提出的赔偿金额（包括违约金、赔偿直接损失等）累计最高不应超过合同金额的100％。

（二）受托方的违约责任

1、受托方未按合同约定日期提交咨询成果时，受托方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向委托方赔偿应收合同金额的2‰，作为违约金。

2、受托方故意或重大过失，提供错误或不合格信息而导致委托方损失的，受托方有责任采取补救措施，并按实际情况赔偿委托方因此而造成的直接损失，同时，向委托方赔偿该合同金额的10%，作为违约金。

3、受托方恶意违反约定，未按合同约定提交咨询成果的，委托方有权解除合同，受托方应返还已收取的咨询费用，并另行支付已收取咨询费用的100%的违约金。

4、受托方承担违约责任，委托方向受托方提出的赔偿金额（包括违约金、赔偿直接损失等）累计最高不应超过合同金额的100％。

第十条  通知与送达

所有通知和通信都应是书面的（可用电子邮件预送达），并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所示的项目联系人。

亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效，传真发送后在收到对方确认函时生效。任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式，应提前5日书面通知对方。

第十一条  不可抗力

发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。

提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。

第十二条  争议的解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按下列第  二  种方式解决：

（一）提交       仲裁委员会仲裁；

（二）向委托方所在地有管辖权的人民法院起诉；

第十三条  其他

（一）本合同一式 6 份，具有同等法律效力，委托方和受托方各执 3 份。

（二）本合同自双法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效，自双方履行完合同约定的义务后自动终止。

（三）本合同未尽事宜，由委托方和受托方双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

（2） （本页为广州医科大学附属第三医院荔湾院区谭兆楼

手术室改造为产房项目前期咨询服务合同盖章页）
	委托方

（盖章）：
	广州医科大学附属第三医院
	受托方

（盖章）：
	

	法定代表人：
	
	法定代表人：
	

	或委托代理人：
	
	或委托代理人：
	

	开 户 名：
	广州医科大学附属第三医院
	开 户 名：
	

	开户银行：
	中国银行广州荔湾支行
	开户银行：
	

	银行帐号：
	663957743468
	银行帐号：
	

	
	
	
	

	日    期： 
	    年   月   日
	日    期： 
	     年   月   日


广州医科大学附属第三医院采购招标廉洁协议
甲方：广州医科大学附属第三医院
乙方： 

为加强医院廉政建设，促进医院与企业廉洁合作，有效防范商业贿赂行为。经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守。
一、甲方责任和廉洁要求
甲方在招标、遴选、议标、合同签订、合同履约、合同付款、合同结算等过程中，要遵守以下廉洁约定：
1.甲方在进行上述业务活动过程中，应严格遵守国家法律法规、行业纪律和医院规章制度，严格执行双方确定的合同、协议和承诺；
2.甲方人员在进行上述活动，如与乙方存在利益关联或者亲属关系的，应主动向业务主管部门报告，申请回避；
3.甲方人员必须严格执行廉洁自律各项规定，不得向乙方索要任何形式的个人利益，不得收受乙方赠送的礼品、礼金和有价证券，不得接受乙方宴请、免费旅游、房屋装修、出国留学或其它财产性利益；
4.甲方应向乙方介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定，有权对乙方在业务活动中保持廉洁的情况实行监督，如发现乙方人员有不廉洁行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生。
二、乙方责任和廉洁要求
1.乙方加强对负责项目工作的乙方人员的廉洁教育，主动如实向甲方报告是否与甲方的员工存在利益关联或亲属关系的情况；
2.业务活动坚持“公开、公正、诚信、透明”原则，乙方不得与甲方人员就业务事项进行私下商谈或者达成默契，不得与其他单位串通投标，不得采取不正当手段竞争业务；
3.乙方承诺杜绝公司、企业及主要负责人、业务人员实施商业贿赂行为，不以任何名义宴请甲方人员及其亲属，或为甲方人员及其亲属提供娱乐服务、免费旅游、房屋装修、出国留学或其它财产性利益，或赠送礼品、礼金及有价证券等，不以任何其他方式为甲方人员及其亲属赠送、提供其他未列举的任何形式的好处和利益；
4.乙方在业务活动过程中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生。
三、违约的处理
1.甲乙双方如违反上述协议任何一条，被发现或被投诉，一经查实，即构成违约。如甲方违约，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；如乙方违约，甲方有权立即终止与乙方的所有项目合同和其他一切业务，并由乙方赔偿甲方因此造成的损失以及发生的一切费用；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
2.如乙方被政府部门列入商业贿赂不良记录，则严格按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等国家相关法律法规和其他相关规定处理。
四、本协议作为甲乙双方业务合同的重要组成部分，与业务合同一并执行，具有同等法律效力。
五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效，此廉洁协议10万元及以上使用。
甲方（盖章）：                                乙方（盖章）： 
法人代表（负责人）/授权代表：                法人代表（负责人）：
 经办人签名：                                 经办人签名：
年   月   日                                 年   月   日
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